一般競争入札のフロー図（標準）

[共同企業体]

対象工事 資格審査会決定 資格要件

2日間程度

入札公告 掲示

設計書等 閲覧・貸出

12日間程度

（土日・祝日を除く10日間程度）

入札まで３９日間程度 資格確認申請説明会 必要に応じ

資格確認申請書 提出・受付 共同企業体協定

10日間程度

（土日・祝日を除く8日間程度）

申請書ヒヤリング 必要に応じ

資格の有無 資格審査会決定

資格確認通知書 発送

資格なしの理由 必要に応じ 質問回答

15日間程度

（土日・祝日を除く12日間程度）

現場説明会実施 必要に応じ

入 札

入札結果の公表

仮契約

議会承認

本契約